Техническое задание на стратосферную исследовательскую систему

# Наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР
  1. Разрабатываемая статосферная исследовательская система именуется "ШМЕЛЬ".
  2. Шифр ОКР: "СЗ-1".
  3. Основания для проведения ОКР
    - положения конкурса "Воздушно-инженерная школа CanSat в России.
    - решение участников команды "Спутникостроительный завод имени композитора Юрия Шостаковича" об участии в конкурсе.
  1. Исполнитель - команда участников "Спутникостроительный завод имени композитора Юрия Шостаковича".
  2. Сроки выполнения ОКР распределены на несколько этапов согласно таблице 1.
Таблица 1. Этапы проведения ОКР.
№	Наименования этапа	Срок окончания
1	Разработка эскизного проекта	Январь 2019
2	Разработка рабочего проекта	Март 2019
3	Изготовление и проведение контрольных испытаний всех элементов разрабатываемой системы	Июнь 2019

# Цель выполнения ОКР, наименование и индекс изделия
  1. Целью опытно-конструкторской работы (ОКР) является разработка стратосферной исследовательской системы, предназначенной для выполнения исследовательских задач согласно регламенту конкурса "Воздушно-инженерная школа CanSat в России".
  2. Наименование изделия: Статосферная исследовательская систма "Шмель". Далее "Шмель" или исследовательская система.
  3. Индекс изделия: 1.
# Технические требования к изделию.
## Состав изделия:
    - стратосферный зонд, запускаемый на стратостате;
    - наземный измерительный пункт (НИП), осущетсвляющий приём и обработку данных, поступающих от стратостата;
    - сервер в сети Интернет, служащий координатором системы.
Допускается окончательно определять состав изделия при выполнении этапа разработки ЭП (ТП) проекта.
## Требования назначения:
    1. Разрабатываемая система предназначена для решения следующих задач:
      - измерение распределения температуры и давления во время подъема и спуска;
      - измерение трёх компонент ускорения во время полёта;
      - фотография Земли в период времени от 0 до 10 секунд после начала падения аппарата;
      - фиксация точки разрушения шара-зонда (координаты, высота, время);
      - фотофиксация неба в момент приземления;
      - передача зондом телеметрической информации с использованием прямого радиоканала на наземный измерительный пункт (НИП);
      - передача телеметрической информации зондом и приём входящих команд посредством глобальной спутниковой системы связи iridium;
      - анализ телеметрии аппарата на приемном пункте во время полета;
      - построение траектории полета аппарата по показаниям акселерометра (после приземления);
      - получение спектра поглощения атмосферы;
      - определение ориентации аппарата при помощи солнечного датчика.
## Требования радиоэлектронной защиты:
    1. Должна быть обеспечена совместимость радиоэлектонных средств, используемых в системе.
## Требования живучести и стойкости к внешним воздействующим факторам.
    1. Требования к имитозащищенности
      1. Система должна удовлетворять следующим требованиям к имитозащищенности:
        - должна быть предусмотена защита от несанкционированных команд, передаваемых на зонд при помощи системы iridium;
        - должна быть предусмотрена защита от различного рода помех при помощи таких механизмов, как контрольные суммы или помехозащищенное кодирование;
    1. Требования к устойчивости к климатическим воздействиям.
      1. К зонду в составе системы предоставляются следующие требования
      - зонд должен выдерживать температуру внешней окружающей среды в диапазоне от -30 до +60 °C;
      - зонд должен выдерживать атмосферное давление в диапазоне от 1 кПа до 105 кПа;
      - зонд должен выдерживать подьем на высоту до 30 км относительно опорного эллипсоида WGS84 со скоростью от 4 до 7 м/с;
      - зонд должен выдержать посадку при скорости 5-8 м/c;
      - зонд должен иметь положительную плавучесть;
    1. К наземному измеретильному пункту предоставляются следующие требования:
      - НИП должен функционировать в диапазоне температур от 0 °C до 85 °C при нормальном атмосферном давлении
    1. Требования надежности
      1. Требования надежности не предоставляются.

## Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики.
    1. Зонд должен быть выглядеть приятно и раскрашен в цветовую схему насекомого "Шмель". Доспускается отклонение от этого требования, если его выполнение не позволит выдержать требуемые характеристики изделия.
## Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта.
    1. К системе предотавляются следующие эксплуатационные требования:
      - система должна приводиться в готовность не дольше 1 часа;
      - элементы системы должны быть разборными и предусматривать возможность многократной неразрушающей разборки и последующей сборки в целях проведения локальных ремонтных работ;
## Требования к транспортабельности.
    1. К составным частям системы предоставляются следующие требования:
      - элементы системы должны быть транспортабельны при помощи рюкзака объемом не менее 20 литров без потери функциональности.
## Требования безопасности.
    1. К системе предоставляются следующие требования безопасности:
      - элементы системы не должны предоставлять опасности для персонала и населения путём воздействия электрического напряжения, движущихся частей, теплового (светового) воздействия, высокочастотных, радиационных, электромагнитных полей, ядовитых паров и газов, вибраций, акустических шумов и др.;
      - элементы питания системы должны быть снабжены соответсвующими устройствами защиты от коротких замыканий и последующего возгорания;
      - конструкция элементов системы должна исключать самопроизвольное включение и выключение;
## Требования к стандартизации
    1. Наземный измерительный пункт должен обеспечивать приём телеметрии с других зондов, использующих аналогичную радиоаппаратуру.

## Требования технологичности
    1. Требования технологичности к разрабатываемой системе не предоставляются.
## Конструктивные требования
    1. габариты аппарата: не более 300x300x300 мм с учетом системы крепления троса;
    2. масса аппарата 750 – 1000 грамм;
    3. аппараты закрепляются последовательно, создавая единую цепочку от шара-зонда, для этого у каждого аппарата должно быть крепление для фала (проушины) вверху и внизу аппарата;
    4. крепление должно выдерживать на разрыв не менее 80кг, длина фала между аппаратами – 5 м, диаметр отверстия для фала – не менее 10мм;
    5. требования к вибронагрузкам не предъявляются;
    6. конструкция должна предусматривать наличие клапана, совместимого с ГОСТ 8107-75 для подключения насоса для проведения проверок на герметичность корпуса;
# Технико-экономические требования
  1. Совокупная стоймость компонентов разрабатываемой системы не должна превышать 520 долларов США.

# Требования к катологизации.
  1. Требования к каталогизации не предоставляются.
# Требования к обеспечению.
  1. Требования к нормативно-техническому обеспечению
  2. Требования к метрологическому обеспечению.
  3. Требования к диагностическому обеспечению.

# Требования к сырью, материалам и КИМП
  1. Требования не предъявляются

# Требования к консервации, упаковке и маркеровке
  1. Для элементов системы должна быть разработана упаковка, позволяющая осуществлять транспортировку и хранение с учетом предоставляемых к транспортировке требований.
  2. На корпусе зонда должна быть размещена табличка с координатами официальной представителя команды "Завод имени композитора Юрия Шостаковича", с наименованием аппарата и кратким описанием в целях оповещения нашешего аппарат.
# Требования к учебно-тренировочным средствам.
  1. Требования к учебно-тренировочным средствам не предоставляются.
# Специальные требования.
  1. Специальные требования не предоставляются.
# Этапы выполнения ОКР
  1. Какие-то надо вписать.
# Порядок выполнения этапов и приёмки ОКР.
  1. Нужно вписать просто все про чемпионат.
Ссылочные документы
ГОСТ Р 55996- 2014

Перечень сокращений:
НИП - наземный измерительный пункт.